# DEVFAC en multi-société

En 2005, lors de l’intégration de la Menuiserie, nous avons opté pour le dédoublement de la base de données et des états de DEVFAC, pour des raisons de rapidité. Aujourd’hui pour intégrer la nouvelle société POLYNET, il ne serait pas raisonnable de créer une 3ème base de données car cela entraînera un alourdissement énorme de la charge de maintenance. En effet à chaque modification du programme, il faudrait changer dans 3 BD. Ou à chaque nouvel état, il faudrait créer 3 états, un pour chaque société. D’autant plus que le nombre d’états a augmenté par rapport à 2005.

DEVFAC

Menuis.

Peinture

Polynet

Menuis.

Polynet

32

32 tables

Peinture

32

32 tables

## Propositions :

Pour intégrer POLYNET, il est préférable donc de :

- modifier le programme DEVFAC pour qu’il soit multi-sociétés,

- de fusionner les 2 bases de données pour n’en faire qu’une

- de fusionner les états communs pour diminuer leur nombre

DEVFAC

Peinture

32

32 tables

Peinture

Menuis.

Menuis.

Polynet

Polynet

## Charges estimées :

- fusionner les 2 bases de données et créer les tables de Polynet (4 jours)

- fusionner les 170 états existants et créer les états de Polynet (4 jours)

- rendre  le programme DEVFAC multi-société (2 jours)

- 2 à 3 jours d’installation sur place

Total : de 12 à 13 jours, soit 4 800 € à 5 200 €

## Avantages et inconvénients :

Fusionner les bases de données et les états nécessite plus de travail. Mais cet investissement ne sera pas perdu car il permettra de diminuer la charge de maintenance dans l’avenir et de rendre l’application DEVFAC plus évolutive.

## Evolutions à prévoir en 2012 :

L’application DEVFAC  est développée depuis 10 ans avec Visual Basic 6. Microsoft ayant annoncé qu’il n’assure plus compatibilité de VB 6 dans la prochaine mouture de Windows, il va falloir faire migrer DEVFAC  vers Visual Basic 2010. C’est ce que je suis en train de faire au CAES du CNRS.

Ce projet est estimé à une quinzaine jours, développement et installation comprise.