Modernisation du Système d’Information de l’Entreprise DUMAS

Le système d’information (SI) de l’entreprise Dumas se compose principalement :

- d’une base de données MySQL, contenant toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l’entreprise

- d’un programme applicatif, DEVFAC, utilisé par tous les personnels de bureau pour alimenter et consulter cette base de données

- des ordinateurs et des serveurs nécessaires au fonctionnement de l’ensemble du système

Depuis que la base de données est migrée en MySQL en 2007, elle est opérationnelle avec (pratiquement) zéro défaillance. Par contre, l’application DEVFAC, développée en 2002, et les serveurs, achetés en 2007, nécessitent  d’être modernisés.

# Motivations

- concernant les postes de travail et les serveurs :

  - Vos postes de travail sont performants au niveau matériel mais fonctionnent encore avec le vieux système Windows XP qui ne sera plus maintenu par Microsoft à partir d’avril 2014. Ce qui veut dire que s’il y a un problème (matériel ou logiciel) vous risquerez d’être bloqués

  - Pour éviter de devoir changer tous les postes de travail en même temps, il est possible transférer toute la partie applicative, i.e. DEVFAC, sur le serveur et d’utiliser les postes comme un simple terminal. Ceci nécessite d’avoir un serveur plus puissant et ayant plus de mémoire. Un autre avantage de ce mode de fonctionnement centralisé est la facilité de maintenance et d’assistance à distance

  - Vous n’avez actuellement qu’un serveur. Dès qu’il tombait en panne, les activités de vos 4 sociétés seraient toutes bloquées. Il est donc primordial d’avoir un 2ème serveur opérationnel pour assurer la redondance et d’éviter la paralysie en cas de panne d’un des serveurs

- concernant l’application DEVFAC

  - DEVFAC a été développé en 2002 avec le langage Visual Basic version 6 qui n’est plus maintenu par Microsoft depuis 2008 et ne sera plus compatible avec la version 2008 de Windows.

  - Pour ne pas être bloqué à la prochaine migration de Windows, il est temps de passer à Visual Basic 2010. Vous serez alors tranquille pour les 10 prochaines années

# Bénéfices de la modernisation

- Meilleure fiabilité du système d’information : Grâce à 2 serveurs redondants (configurés de façon identiques), si le serveur en exploitation tombe en panne nous pourrons basculer rapidement vers le 2ème serveur, avec un minimum d’interruption de service.  L’ajout d’un NAS, serveur de données, séparé des serveurs d’applications permet non seulement d’augmenter la fiabilité du système mais également de mieux surveiller et changer les disques en cas de dysfonctionnement sans arrêter le système.

- Meilleure assistance en cas de problème : En effet, la  centralisation de la partie applicative sur le serveur permet  à M. Pham et M. Cao de rechercher  les problèmes puis d’intervenir qu’à un seul endroit, c'est-à-dire le serveur, au lieu de courir de poste en poste comme actuellement.

- Meilleure évolutivité de votre application : Une fois migrée en VisualBasic 2010, votre application DEVFAC sera au même niveau et entièrement compatible que les systèmes Windows 2008, Windows 7 actuels. Nous pourrons alors intégrer de nouvelles fonctions telles que l’envoi d’e-mail, de SMS, …

- Meilleure connectivité de votre application : Grâce à l’utilisation du mode Terminal Server de Windows, vous pourrez aisément exécuter DEVFAC sur n’importe quelle tablette (IPad ou Windows) n’importe où comme si vous étiez au bureau.

# Proposition sur le matériel

- Achat d’un nouveau serveur, capable de servir 15 utilisateurs simultanés

- Ce serveur hébergera 3 serveurs virtuels : un Terminal server, un serveur de données (MySQL et fichiers), un contrôleur de domaine

- Le serveur existant sera gonflé en mémoire (passage à 16 Go) pour en faire un 2ème Terminal server redondant, capable de remplacer au pied levé le premier en cas de panne

- Un NAS (disque réseau) de 3 To pour contenir les systèmes et les données

- Quelques disques USB externes pour les sauvegardes

# Coût total des matériels

Estimation effectuée au 09/2013

| Référence | Désignation | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Achat du serveur 1 | PowerEdge R210 II Processeur: Intel® Xeon® E3-1220, 4C/4T, 3.10GHz Mémoire :16GB Memory (2x8GB) 2 disques durs: 500GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM | 1000,00 € HT |
| Recyclage du serveur 2 | Ajout de mémoire 2x8GB | 100,00 € HT |
| Achat d’un NAS | Synology DS1512, Hybrid Raid 3 disques durs de 1 To, capacité : 1.8 To | 1000,00 € HT |
| Sauvegardes |  |  |
| Installation | Installation et tests (5 jours) | 2 000,00 € |
|  | Total | 4 100,00 € HT |

# Proposition de logiciel

- Migration du logiciel DEVFAC en VisualBasic 2010, compatible avec les versions de Windows actuelles. Cette version sera baptisée DF2014.

- Intégration de nouvelles fonctions d’envoi d’email, de SMS, etc

# Coût total du développement

| Quantité | Désignation | Prix |
| --- | --- | --- |
| 20 jours | Développement du logiciel DF2014dans nos locaux | 8 000,00 € |
| 5 jours | Installation et tests d’intégration sur site | 2 000,00 € |
|  | Total | 10 000,00 € |

Conscient que ce budget n’est pas anodin, je peux l’étaler dans le cadre de la maintenance, à raison de 4 000€ sur 3 ans.

# Planning prévisionnel

Phase 1 : Changer les serveurs par M. Pham

- Achat du matériel (1 serveur + 1 NAS )

- Installer et configurer le système (délai 2 mois)

- Mise en place vers Noel ou Février

Phase 1 : Changer le programme DEVFAC par M. Cao

- Migration de DEVFAC vers VisualBasic 2010 et test (délai 12 mois )

- Installer et tests sur site vers Pâques ou Juillet